РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2024 № АГ-2166-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 09.11.2023 АГ-2295-п, от 28.02.2024 № 338-п, от 07.06.2024 №АГ-979-п) внести следующие изменения:

в Паспорте муниципальной программы:

раздел «Перечень целевых показателей и показатели результативности программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | 1.Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты:  - текущее содержания общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству;  - количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов;  - количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города;  - объем вывезенного мусора;  - количество разработанной ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы;  - протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения.  2.Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город:  - количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».  Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |

»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит – 141 881,41 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 78 678,94 тыс. руб.;  2025 год – 30 543,81 тыс. руб.;  2026 год – 32 658,66 тыс. руб.  из средств краевого бюджета составляет – 44 069,00 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 44 069,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  из средств бюджета города составляет – 97 812,41 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 34 609,94 тыс. руб.;  2025 год – 30 543,81 тыс. руб.;  2026 год – 32 658,66 тыс. руб. |

»;

раздел 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм» изложить в новой редакции:

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»;

- «Мой любимый город».

Основными целями программы являются:

Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, организацией содержания объектов благоустройства.

Цель 2. Активное привлечение жителей к благоустройству городских территорий.

Основной задачей при достижении поставленной цели является – стимулирование и поддержка уровня социальной активности населения, предприятий, организаций и учреждений в эстетическом формировании города.

В рамках Подпрограмм планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Изготовление, развешивание и снятие флагов».

В рамках данного мероприятия реализуются работы по своевременному развешиванию флагов перед проведением праздничных мероприятий и своевременного снятию флагов после проведения праздничных мероприятий на территории муниципального образования город Минусинск, в количестве 1680 шт. по ул. Абаканская, ул. Комсомольская, ул. Гоголя, ул. Борцов Революции, Коммунальный мост через протоку реки Енисей в районе ул. Абаканская – ул. Комсомольская, четыре раза в год (май, июнь, август, ноябрь), а также приобретение и установка конструктивных элементов для их крепления.

Мероприятие 1.2 «Текущее содержание скверов и общественных пространств».

В рамках данного мероприятия реализуются работы по приведению в надлежащее состояние элементов благоустройства в зимний и летний периоды. Выполнение работ по текущему техническому обслуживанию и эксплуатации систем видеонаблюдения в парках и скверах. Текущее содержание, ремонт имущества, находящегося в парках и скверах, расходы на обеспечение бесперебойной работы фонтанов (подача воды, периодическая чистка чаш, и т.д.).

Мероприятие 1.3 «Мероприятия по сносу и демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого и недвижимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск».

Реализация данного мероприятия заключается в рациональном использование земли на территории муниципального образования город Минусинск для обеспечения исполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории города, недопущение неправомерного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена.

Мероприятие 1.4 «Вывоз мусора с территории города Минусинска».

Реализация данного мероприятия заключается в вывозе мусора в рамках общегородского субботника по санитарной очистке прилегающих и общегородских территориях города Минусинска.

Мероприятие 1.5 «Мероприятия по благоустройству территории города Минусинска».

Реализация данного мероприятия заключается в разработке ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы.

Реализация мероприятия 1.6 «Реализация мероприятий по благоустройству территории» заключается в выполнении работ по реконструкции линий электропередач, и сетей наружного освещения, в том числе авторский надзор.

Целевым индикатором подпрограммы 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» является:

- доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства.

Целевым индикатором подпрограммы 2 «Мой любимый город» является:

- количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является привлечение домовых, уличных комитетов и других общественных формирований по месту жительства, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, жителей к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе».

раздел 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:

1. Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты:

- текущее содержания общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству;

- количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов;

- количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города;

- объем вывезенного мусора;

- количество разработанной ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы;

- протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения;

2.Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город:

- количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.»;

в Паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»:

раздел «Исполнитель подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация города Минусинска;  Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее МКУ «Управление городского хозяйства»);  Муниципальное автономное учреждение "Юг Сибирской Губернии" |

»

раздел «Исполнители мероприятий» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий | Администрация города Минусинска;  МКУ «Управление городского хозяйства»;  МАУ "ЮСГ" |

»

раздел «Перечень целевых показателей и показатели результативности программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты:  - текущее содержания общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству;  - количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов;  - количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города;  - объем вывезенного мусора;  - количество разработанной ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы;  - протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения. |

»;

раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет – 140 681,41 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 78 278,94 тыс. руб.;  2025 год – 30 143,81 тыс. руб.;  2026 год – 32 258,66 тыс. руб.  из средств краевого бюджета составляет – 44 069,00 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 44 069,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  из средств бюджета города составляет – 96 612,41 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 34 209,94 тыс. руб.;  2025 год – 30 143,81 тыс. руб.;  2026 год – 32 258,66 тыс. руб. |

»;

раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска.

Исполнителем мероприятия 1.3 является Администрация города Минусинска. Исполнителем мероприятий 1.1,1.2, 1.4, 1.6 является МКУ «Управление городского хозяйства».

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы является Администрация города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=436707) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках утвержденной бюджетной сметы.

Исполнителем мероприятия 1.5 является МАУ «ЮСГ».

Главным распорядителем в отношении средств бюджета города является Администрация города Минусинска. Получателем субсидии является МАУ «ЮСГ».

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении из субсидии на иные цели, заключенного между Администрацией города Минусинска и МАУ «ЮСГ».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений»

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Изготовление и развешивание флагов». Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление городского хозяйства». В рамках данного мероприятия реализуются работы по своевременному развешиванию флагов перед проведением праздничных мероприятий и своевременного снятию флагов после проведения праздничных мероприятий на территории муниципального образования город Минусинск, в количестве 1680 шт. по ул. Абаканская, ул. Комсомольская, ул. Гоголя, ул. Борцов Революции, Коммунальный мост через протоку реки Енисей в районе ул. Абаканская – ул. Комсомольская, четыре раза в год (май, июнь, август, ноябрь).

Срок реализации мероприятия – 2017-2026 годы.

Мероприятие 1.2. «Текущее содержание скверов и общественных пространств»». Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление городского хозяйства». В рамках данного мероприятия реализуются работы по приведению в надлежащее состояние элементов благоустройства в зимний и летний периоды. Выполнение работ по текущему техническому обслуживанию и эксплуатации систем видеонаблюдения в парках и скверах. Текущее содержание, ремонт имущества, находящегося в парках и скверах.

Срок реализации мероприятия – 2014-2026 годы.

Мероприятие 1.3. «Мероприятия по сносу и демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого и недвижимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск».

Исполнителем мероприятия является Администрация города Минусинска. В рамках данного мероприятия проводится демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого и недвижимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск».

Срок реализации мероприятия – 2020-2024 годы.

Мероприятие 1.4. «Вывоз мусора с территории города».

Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление городского хозяйства». В рамках данного мероприятия запланированы мероприятия по вывозу мусора во время поведения городского субботника.

Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.

Мероприятие 1.5. «Мероприятия по благоустройству территории города». Исполнителем мероприятия является МАУ «ЮСГ». В рамках данного мероприятия запланированы работы по разработке ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы.

Срок реализации мероприятия – 2025 год.

Мероприятие 1.6. «Реализация мероприятий по благоустройству территории» Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление городского хозяйства». В рамках данного мероприятия запланированы работы по реконструкции воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения.

Срок реализации мероприятия – 2024 год.

Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в [приложениях 3,](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=998) 5 к настоящей Программе.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на 2024 год (за счет вех источников финансирования)» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 6 к муниципальной программе «Методика измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Маслова А.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Врио Главы города подпись А.А. Маслов

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | | Ед. изм. | Вес показа  теля | | Источник  информации | Период. Определ. Значений целевых индикат., показатель результат. | Значение показателей | | | |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | |
| 2 | Целевой индикатор 1. Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты | % | | Х | | Статистическая отчетность | ежегодно |  | 87,49 | 89 | 89 |
| 3 | *Целевой индикатор 2.* Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» | заявка | | Х | | Данные учреждения | ежегодно | 45 | 48 | 50 | 60 |
| 4 | Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | | |
| 5 | *Показатель результативности 1.1.*  Текущее содержания общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству | % | | 0,2 | | Данные учреждения | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | *Показатель результативности 1.2.*  Количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов | ед. | | 0,2 | | Данные учреждения | ежегодно | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1680 |
| 7 | *Показатель результативности 1.3.*  Количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города | ед. | | 0,1 | | Данные учреждения | ежегодно | 24 | 8 |  |  |
| 8 | *Показатель результативности 1.4.*  Объем вывезенного мусора | тонна | | 0,1 | | Данные учреждения | ежегодно | 478 | 100 |  |  |
| 9 | *Показатель результативности 1.5.*  Количество разработанной ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы | ед. | | 0,1 | | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии | ежегодно |  | 1 |  |  |
| 10 | *Показатель результативности 1.6.*  Протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения | пог. м. | | 0,1 | | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии | ежегодно | 7 992 | 4 250 |  |  |
| 11 | Подпрограмма 2. «Мой любимый город» | | | | | | | | | | |
| 12 | *Показатель результативности 2.1.*  Количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» | % | | | 0,2 | Данные учреждения | ежегодно | 75,56 | 76 | 76 | 76 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И.Филяев

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство

территории муниципального образования

город Минусинск»

**Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | сроки | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | |
| 2 | *Мероприятие 1.1* Изготовление, развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | | 2017 | 2026 | Ежегодное развешивание и снятие флагов. | Город в преддверии праздника будет не украшен | Показатель 1.2 Приложения 1 | |
| 3 | *Мероприятие 1.2* Текущее содержание скверов и общественных пространств | Администрация города Минусинска | | 2014 | 2026 | Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства в зимний и летний периоды. Выполнение работ по текущему техническому обслуживанию и эксплуатации систем видеонаблюдения в парках и скверах. Текущее содержание, ремонт имущества парков и скверов, расходы на обеспечение бесперебойной работы фонтанов (подача воды, периодическая чистка чаш, и т.д.). | Содержание скверов и зеленых насаждений не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.1  Приложения 1 | |
| 4 | *Мероприятие 1.3* Мероприятия по сносу и демонтажу, перемещению и хранению самовольно  установленных и незаконно размещенных объектов движимого и недвижимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск. | Администрация города Минусинска | | 2020 | 2024 | Демонтаж движимого имущества. | Не исполнение обязательств | Показатель 1.3  Приложения 1 | |
| 5 | *Мероприятие 1.4* Вывоз мусора с территории города Минусинска | Администрация города Минусинска | | 2022 | 2024 | Объем вывезенного мусора. | Негативное воздействие на окружающую среду | Показатель 1.4  Приложения 1 | |
| 6 | *Мероприятие 1.5* Мероприятия по благоустройству территории города Минусинска | Администрация города Минусинска | | 2025 | 2025 | Разработка ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.5  Приложения 1 | |
| 7 | *Мероприятие 1.6* Реализация мероприятий по благоустройству территории | Администрация города Минусинска | | 2024 | 2024 | Протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения. | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.6  Приложения 1 | |
| 8 | Подпрограмма 2: «Мой любимый город» | | | | | | | | |
| 9 | *Мероприятие 2.1* Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация города Минусинска | | 2014 | 2026 | Привлечение домовых, уличных комитетов и других общественных формирований по месту жительства, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, жителей к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска | Отсутствие комфортных условий проживания | | Показатель 2.1  Приложения 1 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство

территории муниципального образования город

Минусинск»

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026год | Итого на период  2024-2026  годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **78 678,94** | **30 543,81** | **32 658,66** | **141 881,41** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация города Минусинска** | **х** | **х** | **х** | **х** | **78 678,94** | **30 543,81** | **32 658,66** | **141 881,41** |
| 2 | **Подпрограмма**  **1** | **«Благоустройство муниципального образования город Минусинск»** | **всего** | х | х | х | х | **78 278,94** | **30 143,81** | **32 258,66** | **140 681,41** |
| **Администрация города**  **Минусинска** | х | х | х | х | **78 278,94** | **30 143,81** | **32 258,66** | **140 681,41** |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Изготовление, развешивание  и снятие флагов | Администрация города  Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 240 | 221,09 | 221,21 | 221,21 | 663,51 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Текущее содержание скверов и общественных пространств | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 240 | 31 943,71 | 26 422,60 | 32 037,45 | 90 403,76 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Мероприятия по сносу и демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого  и недвижимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081620 | 240 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Вывоз мусора с территории города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081050 | 240 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Мероприятия по благоустройству территории города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081030 | 240 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 44 514,14 | 0,00 | 0,00 | 44 514,14 |
| Краевой бюджет | 005 | 0503 | 061F278440 | 410 | 44 069,00 | 0,00 | 0,00 | 44 069,00 |
| Бюджет города | 005 | 0503 | 061F278440 | 410 | 445,14 | 0,00 | 0,00 | 445,14 |
| 9 | **Подпрограмма 2** | **«Мой любимый город»** | **всего** | х | х | х | х | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **1 200,00** |
| **Администрация города Минусинска** | х | х | х | х | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **1 200,00** |
| 10 | Мероприятие 2.1 | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов "Мой любимый город" | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0620081010 | 350 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 510,00 |
| 005 | 0503 | 0620081010 | 240 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 690,00 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования город

Минусинск»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на 2024 год (за счет вех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2024 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Итого** | **44 514,14** | **445,14** | **44 069,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Администрация города Минусинска | **44 514,14** | **445,14** | **44 069,00** | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения | **44 514,14** | **445,14** | **44 069,00** | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 5

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 5

к муниципальной программе «Благоустройство

территории муниципального образования город

Минусинск»

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объемы финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Всего по Программе: | 141 881,41 | 78 678,94 | 30 543,81 | 32 658,66 |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет города | 97 812,41 | 34 609,94 | 30 543,81 | 32 658,66 |
| 4 | Краевой бюджет | 44 069,00 | 44 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | 140 681,41 | 78 278,94 | 30 143,81 | 32 258,66 |
| 9 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 10 | Бюджет города | 96 612,41 | 34 209,94 | 30 143,81 | 32 258,66 |
| 11 | Краевой бюджет | 44 069,00 | 44 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 2 «Мой любимый город» | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 16 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 17 | Бюджет города | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 6

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 11.12.2024 № АГ-2166-п

Приложение 6

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности

территории»

МЕТОДИКА

Измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей

результативности муниципальной программы

1. Описание целевых индикаторов

Целевой индикатор 1: «Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты».

Единица измерения: процент.

Источник информации: форма № 1 индекс КГС **федерального статистического наблюдения.**

Расчет целевого индикатора:

Dt= Bt/ О x 100%

где:

Dt – Доля территории общего пользования, комплексно благоустроенная, от общей территории общего пользования в пределах городской черты.

Bt – количество общественных территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

О – общее количество общественных территорий в пределах городской черты;

Целевой индикатор 2: «Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Единица измерения: заявка.

Источник информации: Данные учреждения, согласно реестра поданных заявок.

Показатель результативности 1.1: *«*Текущее содержание общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству».

Единица измерения: процент.

Источник информации: Данные учреждения, согласно актам сдачи приемки оказанных услуг.

Tc= Fo/Po\*100%

где:

Fo - фактически оказанные услуги и выполненные работы за отчетный период (руб.);

Po – плановое оказание услуг и работ (руб.);

Tc - Текущее содержания общественных территорий города, на которых выполнены работы по благоустройству.

Показатель результативности 1.2: «Количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов».

Единица измерения: ед.

Источник информации: Данные учреждения, согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг.

Показатель результативности 1.3: «Количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города».

Единица измерения: ед.

Источник информации: Данные учреждения, согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг.

Показатель результативности 1.4: «Объем вывезенного мусора».

Единица измерения: тонна.

Источник информации: Данные учреждения, согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг во время поведения городского субботника.

Показатель результативности 1.5: *«*Количество разработанной ПСД третьего этапа благоустройства Парка культуры и отдыха с получением заключения государственной экспертизы».

Единица измерения: единица (ед.).

Источник информации: Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии.

Периодичность определения значения целевого индикатора: по итогам года.

Разъяснения к индикатору: количество разработанной ПСД с получением заключения государственной экспертизы предоставляется согласно документам о приемке оказанных услуг по муниципальным контрактам.

Показатель результативности 1.6: *«*Протяженность улиц, на которых проведена реконструкция воздушных линий электропередач и сетей наружного освещения».

Единица измерения: погонный метр (пог.м.).

Источник информации: Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии.

Показатель результативности 2.1: Количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Единица измерения: процент.

Источник информации: Данные учреждения, согласно реестру заявок.

Расчет целевого индикатора:

Кп= П/Пз\*100%

где:

П – количество заявок признанных в установленном порядке победителями;

Пз – количеству заявок, поданных на участие в конкурсе;

Kп - Количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город.

И.о. директора

МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев